附件1

核发证书资料清单

一、建筑设计方案审查清单

1.建设用地规划条件;

2.地块控制图、现状分析图、道路竖向图、给水排水图电力电讯图；
3.建设项目规划和建筑设计方案（方案一文本15套、方案二文本5套）。

二、办理建设用地规划许可证清单

1.建设用地规划许可证和划拨决定书申请表；  

2.土地出让合同；
3.发改部门备案资料。
三、办理建设工程规划许可证清单

1.建设项目规划审批事项申请表；
2.已审定建筑设计方案文本和盖章总平面图；
3.土地及房产权属材料；
4.告知承诺书。
附件2

连城县建设用地带设计方案出让流程图

	序号
	所处阶段
	业务环节
	具体内容

	1
	编制设计方案
	编制设计方案
	1责任主体:自然资源开发利用股、设计单位

2.工作内容:

(1)编制建设工程设计方案（如有需要，委托施工图设计文件）;

(2)设计单位应按照《福建省城市规划管理技术规定》（闽建规〔2017〕1号）和《龙岩市工程建设项目施工图审查“多审合一”实施办法（试行）》（龙政办〔2018〕201号）的要求

(3)结合用地周边城市设计、交通规划和产业特点，充分考虑安全防护等强制性要求科学合理编制设计方案。

	2
	申请与审查
	提出申请
	1.责任主体:自然资源开发利用股

2.工作内容:

自然资源开发利用股按照附件1准备资料;

	3
	
	建设工程设计方案技术审查
	责任主体:县自然资源局

1.受理要件: 自然资源开发利用股按照附件1《核发证书资料清单》提交资料，符合受理要求。

2.工程规划股组织建设工程设计方案技术审查;项目准业主如有需要经承诺后可委托施工图审查机构进行施工图设计文件技术审查。

3.审查要求:开展建筑设计方案技术审查，出具建设工程设计方案修改意见

4.工作时限:8个工作日

	4
	对外公布
	纳入出让方案，公告发布
	1.责任单位:县自然资源局

2.工作内容:

(1) 自然资源开发利用股提出申请，工程规划股将设计方案预审意见纳入出让方案;

(2)报县政府出让小组会议审议同意后，在出让公告中发布设计方案预审意见及相应的图纸。

	5
	核发正式证书
	核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《不动产权证》
	1.责任主体:建设单位

2.受理要件:竟得人按照附件2《办理正式证书资料清单》提交资料，符合受理要求。

3.审查要求:

(1)核实申请单位为竟得人;

(2)不再进行技术审查，直接核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《不动产权证》；

4.工作时限:1个工作日
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