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2022年度省级财政国土绿化专项资金绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
[bookmark: _GoBack]我县2022年造林任务29600亩，其中重点区位森林质量精准提升5850亩、珍贵树种造林2400亩，其他造林更新23750亩；2022年林木良种培育计划培育阔叶树种容器苗50万株，实际培育阔叶树种容器苗55万株；新建保障性苗圃1个。
（二）项目绩效目标
我县根据上级下达的林业专项资金造林和森林抚育任务，及时分解落实到乡（镇），把项目补贴资金落实到位。通过开展林业专项资金项目，规划植树造林和森林抚育，提高林农造林积极性，增加有林地面积，促进林木生长，改善林分结构，提高森林覆盖率，构建稳定的森林生态系统。加快生态连城建设。完成阔叶树种容器苗55万株的播种、装袋和移栽上袋工作（占计划110.00%），将继续做好苗木后续的养护和管理工作，能够完成全年目标任务，可提高苗木繁育水平和造林质量，带动我县林木良种培育的发展，为我县及周边县（市、区）林分修复与松林改造改造、水土保持、生物防火林带等生态工程建设提供苗木保障，促进我县现代林业发展和生态文明建设，能进一步完善苗圃苗木生产产业链。
二、绩效分析与结论
（一）绩效分析
1.项目进度情况
2022年完成完成植树造林面积33438亩，占市下达任务29600亩的113%，其中重点区位森林质量精准提升5912亩，占任务的101.1%，完成珍贵树种造林2400亩，完成其他造林更新24426亩。完成松林改造提升69910亩，其中其中完成皆伐改造提升+带状采伐改造提升24836亩，占任务24600亩的100.9%；完成择（间）伐改造提升45074亩，占任务44800亩的100.6%。完成森林城镇建设1个；森林村庄建设6个。苗木培育55万株；保障性苗圃1个。
2.执行效果情况
通过项目的实施，一是带动社会各阶层人们参与森林生态建设，从而有效提高社会各阶层人们爱护保护森林的意识，扩大了森林以生态效益为主的影响力；二是实现了绿水青山，美化了投资环境，扩大了我县投资办厂的吸引力；三是旅游生态环境质量得到明显提高，可以在一定程度上提升游客量，既可以增加收入，又可以扩大我县的知名度；四是改善了人居环境，人们生活质量得到提高。这些都对促进人们安居乐业、社会安定稳定，增加就业机会，提高群众收入有着十分重要的意义；尤其是对森林良性发展，获得了较好的社会空间。五是加快调整苗木产业建设步伐，实现育苗生产和管理的规范化、科学化、标准化，实现苗圃生产商品化和企业化经营，为苗木生产提供了良好条件和基础。六是提升了苗圃生产经营管理能力，提高了苗木产量和质量，保证我县国土绿化、松林改造、森林质量精准提升的用苗需求。对提高我县营造林质量，加速资源培育，促进林业生态可持续发展具有重要意义。七是加快林木良种苗木和优良乡土树种的繁育和推广,提高林业生态工程和重点林业项目的良种壮苗供应能力，适时满足社会对良种苗木的多元化需求。
3.项目完成可能性
已完成全年目标任务。
（二）绩效结论
1.项目实施的经济效益分析
项目的实施，可以提高森林经济效益，并增加当地农民就业机会，有利于解决当地农村剩余劳动力问题，提高了当地林农的经济收入，促进新农村建设。
2.项目实施的社会效益分析
通过项目的实施，一是带动社会各阶层人们参与森林生态建设，从而有效提高社会各阶层人们爱护保护森林的意识，扩大了森林以生态效益为主的影响力；二是实现了绿水青山，美化了投资环境，扩大了我县投资办厂的吸引力；三是旅游生态环境质量得到明显提高，可以在一定程度上提升游客量，既可以增加收入，又可以扩大我县的知名度；四是改善了人居环境，人们生活质量得到提高。这些都对促进人们安居乐业、社会安定稳定，增加就业机会，提高群众收入有着十分重要的意义；尤其是对森林良性发展，获得了较好的社会空间。五是通过保障性苗圃建设,可提高苗木繁育水平和造林质量，带动我县林木良种培育的发展，为我县及周边县（市、区）林分修复与松林改造改造、水土保持、生物防火林带等生态工程建设提供苗木保障，促进我县现代林业发展和生态文明建设。加强苗木养护和管理工作，提高苗木质量，推动林业事业发展；发展农村经济，提供就业岗位，带动当地就业；建立和完善苗木培育体系，提高苗木生产技术水平和能力。
3.项目实施的生态效益分析
通过造林补贴和森林抚育项目的实施，有效发挥森林涵养水源、保持水土、调节气候、改善生态环境的作用，森林生态功能进一步增强，对生态环境建设及提高项目单位森林经营效益，促使其持续、稳定、高效地发挥森林的生态、社会效益。加快生态连城建设，不断提升森林覆盖率，打造美丽连城。
4.项目实施的可持续影响分析
带动社会各阶层人们参与森林生态建设，提高社会各阶层人们爱林护林意识，实现绿水青山，美化投资环境，打造宜居环境，构建社会和谐。通过植树造林，进一步优化林分结构，提高森林质量，增强森林涵养水源、保持水土、净化空气等生态服务功能，使我县森林资源总量有较大增长，生态环境得到明显改善。
三、存在问题及原因分析和有关建议
1.我县造林绿化和松林改造山场都大部分来源于松材线虫病防治性采伐，松材线虫防治性采伐从10月份至第二年3月，10月份办理的采伐证到12月到期，还未采伐完毕的需办理延期1个月采伐手续，若延期仍未完成采伐，又要重新办理采伐证至3月份。防治性采伐山场从10月份至第二年3月，需要办理3次采伐证手续，花在办理采伐证手续至少需要1个多月的时间，不仅耽误了防治性采伐宝贵时间，而且花费了大量人力、物力，防治性采伐业主对此意见很大。建议松材线虫病防治性采伐期限放宽至第二年3月份。
2.随着劳动力成本不断上升，上级补助资金只够进行当年造林抚育及次年抚育，建议加大抚育力度，抚育年限为3—5年，促进幼苗幼树生长，确保造林成效。
3.全市近年全面禁止炼山造林，增加了造林难度和抚育成本，不利于幼苗生长，林相参差不齐，较难成林，建议杂灌较多的采伐迹地在确保安全的前提下采取小面积炼山造林。
4.通过实施森林抚育，对改善林分的生长状况，提高林地生产力帮助很大，是一项民生工程。建议扩大建设对象范围，不局限针在对国有林实施，也可以扩展至集体林区，因集体林区幼中林分比例较大，抚育任务最重。
5.今年气候异常，持续性的降雨和持续的高温干旱天气，影响了种子发芽和苗木生长。
6.苗圃是半公益性质生产服务单位，政府应加强苗圃投入，壮大苗圃事业发展，为“绿水青山就是金山银山”提供基础保障。
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