[bookmark: _GoBack]2024年度县级预算项目绩效自评报告
（连城县铁路“双段长”制安全环境整治项目）

一、项目基本情况
（一）项目概况
连城县共有赣龙铁路、赣瑞龙铁路和浦梅铁路（清冠线）等3条铁路，途经境内铁路全长108.192千米，涉及9个乡镇。根据《龙岩市铁路沿线安全环境管理“双段长”制工作方案》（岩市安委〔2021〕7号）和《连城县铁路沿线安全环境管理“双段长”制工作方案》（连安〔2021〕18号）精神，铁路“双段长”制工作内容主要是：整治铁路线路安全保护区及周边不安全行为；整治影响电气化铁路安全的问题；整治影响铁路通信信号安全的问题；整治影响铁路环境问题。县铁路建设发展中心职责主要为：负责做好领导小组办公室日常工作，牵头做好铁路安全环境综合治理与铁路相关单位联系协调工作，牵头会同县应急管理局做好对各乡（镇）及县直机关单位“双段长”制绩效考评工作，统筹好县财政安排的每年度专项资金。
（二）主要成效
1、落实责任。全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和习近平总书记关于铁路安全工作的重要指示批示精神，针对铁路沿线存在的问题和困难形势，认真研究解决办法和措施，加强巡排查，有效防范化解事故安全风险，高质量推进我县铁路沿线环境安全形势稳步提升。充分发挥“双段长”工作机制作用，形成工作合力，强化路地联动，严格落实责任。2024年1月29日、31日，2月1日，县铁发中心主要领导带领有关人员深入隔川、庙前、新泉、宣和及朋口镇开展春节期间安全巡查； 2月8日、17日县铁发中心主要领导带领有关人员分别到冠豸山站、冠豸山南站进行春运安全督导； 3月29日，县铁发中心会同永安工务段和林坊镇等单位有关人员到林坊镇察看并协调解决路外安全环境隐患； 4月16日，县铁路“双段长”工作领导小组办公室下发《关于加强铁路外部环境安全隐患排查整治工作的通知》，要求各有关乡镇、各成员单位加强我县境内铁路外部环境（软硬飘物、大型牲畜养殖、用林、用火、防汛、防台风等）管控工作； 5月6日，县铁发中心会同冠豸山南站和朋口镇等单位有关人员到冠豸山南站周边企业、农户察看并督促协调解决硬漂浮物等路外安全环境隐患； 5月10日，县铁发中心会同永安工务段和北团镇等单位有关人员到北团镇察看并协调解决路外安全环境隐患； 6月11日，县铁发中心会同龙岩工务段和朋口镇等单位有关人员到丰海竹木业察看并督促协调解决厂房边坡溜塌隐患整治工作； 7月25日，县铁发中心主要领导带领有关人员到朋口镇督促检查“格美”防御工作，并与朋口镇、龙岩工务段、车务段有关人员进行座谈，要求路地双方密切配合，扎实开展巡排查和隐患整治工作； 7月31日，县铁发中心主要领导带领有关人员到新泉站开展铁路路外安全环境检查； 8月5日，县铁发中心主要领导带领有关人员会同龙岩工务段和朋口镇等单位人员到丰海竹木业察看并督促协调解决厂房边坡溜塌隐患整治工作，到朋来社区检查铁路路外安全环境工作；9月23日，县铁发中心主要领导带领有关人员到新泉镇、庙前镇开展铁路路外安全环境巡排查工作；11月27日，县政府副县长“一级段长”周龙辉会同永安工务段副段长林芳湖组织县直有关单位开展第四季度“双段长”制工作巡查，落实清冠铁路K67+020处灌溉管道破裂整改方案；12月2日，县铁发中心有关领导带领有关人员到林坊镇开展铁路路外安全环境巡排查工作；12月5日，县铁发中心有关领导带领有关人员到冠豸山站开展铁路路外安全环境巡排查工作；12月6日，县铁发中心有关领导带领有关人员到朋口镇和新泉站开展铁路路外安全环境巡排查工作等。
2、问题整治。路地双方密切配合，在强化巡排查的基础上，切实完成问题整治。截止目前，根据乡镇反馈并汇总，全县共排查出20处路外安全环境问题，其中：北团镇2处，隔川镇2处，林坊镇2处，文亨镇4处，朋口镇9处，庙前镇1处；已完成整治20处。其中，被列入2024年龙岩市铁路外部环境隐患问题汇总表的隐患点的朋口镇丰海竹木业公司围墙倒塌损毁栅栏天沟（约15m）整改工作于2024年11月份全面完成整改。
3、配合做好涉铁项目。根据连城天然气支线项目工作安排，县铁发中心充分发挥职能作用，积极联系铁路部门，做好路地双方沟通对接，于8月21日会同龙岩工务段、永安工务段和县发改局、国家管网集团福建公司等单位有关人员到现场踏勘连城天然气支线项目3处穿越铁路情况。
4、宣传教育。县铁发中心会同县铁路护路联防办公室在境内铁路沿线重要地段（如，县乡或乡村道路岔路口）设立安全告示牌50块（北团镇4块、隔川镇3块、林坊镇8块、文亨镇7块、宣和镇2块、朋口镇14块、莒溪镇2块、新泉镇7块、庙前镇3块）；隔川镇组织铁路沿线村志愿者、派出所、司法所等部门开展“5.26我爱路，共筑平安铁路”系列宣传活动，取得良好的效果。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成8个，具体情况如下：
(二) 成本指标
1、经济成本指标
1)巡查整治费用(万元)，目标值10，完成值5.85，分值10，得分0。
2、社会成本指标
3、生态环境成本指标
(一) 产出指标
1、数量指标
1)巡查检查次数(次)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。
2)召开联席会次数(次)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。
3)宣传次数(次)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。
2、质量指标
1)隐患整治率(%)，目标值100，完成值0，分值0，得分0。
3、时效指标
1)按时完成整治率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
(三) 效益指标
1、经济效益指标
2、社会效益指标
1)保证铁路安全运营(次)，目标值0，完成值0，分值15，得分15。
3、生态效益指标
1)符合铁路安全管理条例(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。
(四) 满意度指标
1、服务对象满意度指标
1)社会公众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。
三、存在的主要问题及改进措施
（一）主要问题
1、路地双方协作有待加强。路地双方沟通、协商仍不够紧密，二级“双段长”及村尚未形成有效联系，影响工作协作、配合，未能形成充分工作合力。如，铁路有关部门进学校安全宣传工作机制不完善；在突发状况下，疏散火车站滞留旅客保障方面，铁路有关部门与所在乡镇和交通运输部门沟通协调机制还待进一步完善，保障能力还需进一步提高。
2、铁路安全宣传效果欠佳。当前宣传工作形式相对单一，我县融媒体宣传受众覆盖面不够广，需要更多宣传方面的支持，助力铁路安全宣传效果提升，提高“双段长”制工作效果。由于宣传不够到位，造成当地群众安全意识不强，容易发生影响铁路运营安全的事件。
3、“双段长”制工作项目经费不足。县、乡（镇）和村财力十分有限，亟需上级有关部门安排并下拨“双段长”制工作专项资金。
（二）改进措施
持续推进“双段长”制工作，严格按照工作任务和上级要求，积极开展铁路沿线巡查和安全隐患摸排工作，切实抓好铁路安全环境的隐患问题整治。
1、进一步完善路地双方协调机制。完善铁路有关部门进学校安全宣传的工作机制；完善在突发状况下，疏散火车站滞留旅客、抢险救灾等应急处置协调保障机制；完善在铁路沿线周边开展相关用林、用火等作业的沟通协调机制等。
2、进一步完善铁路沿线安全环境整治宣传工作。深化细化、推陈出新铁路沿线安全环境整治宣传方式，积极运用“互联网+”思维，开展新媒介、新形式护路宣传，扩大受众群体范围。创新宣传内容，用群众喜闻乐见方式的宣传护路知识。
3、取上级专项资金的安排与下拨。不断加强同上级部门的对接，主动汇报我县铁路沿线安全环境管理“双段长”制工作开展情况、存在困难，深入分析研究上级专项资金扶持方向，了解相关政策的调整与变化，确保及时捕捉政策资金信息，争取上级资金支持。
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