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福建省宣和镇转移支付2025年度

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达本省宣和镇中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金转移支付预算20万元，同步明确区域绩效目标，聚焦公共体育场馆建设和全民健身场地器材配套，通过免费开放社会场馆，改善我镇公共体育设施条件，保障广大群众开展体育活动基本权益，增强国民体质。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。中央下达我镇中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金转移支付预算20万元，因项目当年度未验收，资金尚未执行。

（二）资金管理情况分析。中央下达我镇中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金转移支付预算20万元，因项目当年度未验收，资金尚未拨付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。当年度已完成公共体育场馆建设和配套全民健身场地器材，待投入使用后向社会免费开放，改善我镇公共体育设施条件，保障广大群众开展体育活动基本权益，增强国民体质。

（四）绩效指标完成情况分析。
数量指标：我镇全民健身场地器材补短板工程数量1个、社会免费或低收费场馆数量1个，已完成。
质量指标：因当年度项目未完工验收未开放使用，补助场馆实际执行使用率100%，工程验收合格率100%，未完成。
时效指标：资金下达后项目及时启动，已完成。
成本指标：经济成本指标成本控制率100%，已完成。
社会效益指标：因当年度项目未完工未开放使用，体育场馆开放天数≥330天，未完成。
服务对象满意度指标：群众满意度90%，已完成。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金使用未存在问题，场馆建设于2025年12月开工，工期50天，当年度无法竣工验收。下一步，及时拨付资金场馆投入使用，通过公共体育场馆和全民健身场地器材，维护社会场馆开放，保障广大群众开展体育活动基本权益，增强国民体质。
绩效自评结果拟应用和公开情况

在连城县政府门户网公开。
五、其他需要说明的问题

无。
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转移支付区域（项目）绩效自评表
