连城县2024年闽西禽蛋优势特色产业集群（续建）项目实施情况

| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设单位 | 施工单位 | 项目建设内容 | 投资概算及资金来源 |  |  | 项目建设进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央资金 | 自筹 资金 | 完成投资金额（万元） | 建设进度（%） |
| 1 | 连城白鸭区域公共品牌建设项目 | 莲峰镇 | 连城县白鸭研究所 |  | 1.连城白鸭全媒体宣传（宣传短视频5条、主播带你游6档、宣传片1档)；2.连城白鸭宣传展示厅建设；3.组织策划连城白鸭文化节。 | 120 | 120 | 0 | 40 | 33% |
| 2 | 连城白鸭原种场良种繁育提升项目 | 文亨镇鲤江村 | 连城县白鸭原种场 | 福建砚引建筑工程有限公司 | 1.建扩繁舍1栋，配套智能料线等设施设备；2.消毒通道改造提升（大门消毒设施改造，移动清洗消毒车1台）；3.污水处理系统工程及设备（建设污水处理设施，配备固液分离机、叠螺机、气浮机、厌氧罐、一体化处理设备等各1台）。 | 200 | 200 | 0 |  | 0% |
| 3 | 连城白鸭立体生态养殖产业化建设项目 | 庙前镇水北村 | 龙岩曼纽考生物科技有限公司 | 福建文达建筑有限公司 | 1.连城白鸭集约化、全自动化、智能化养殖系统 1套； 2.洗蛋机设备1套； 3.富集DHA禽蛋加工、保鲜仓储系统1套。4.蛋品保鲜存储1间(冷库和加工车间约200㎡）；5.病死鸭处理间及设施1套；6.饲料储罐3套（约30m³）；7.进出人员消杀间（约50㎡）；8.保安室1间（约20㎡）；9.钢结构四层立体鸭舍（7000㎡）。 | 782 | 180 | 602 | 750 | 96% |
| 4 | 标准化蛋鸡养殖建设项目 | 曲溪乡曲溪村 | 福建省创亿元农牧有限公司 |  | 1.蛋鸡养殖设备存栏10万羽；(笼具设备11200笼、集蛋设备80套、分蛋设备5套)。 2.厂房2栋(约3200m²)；3.展厅及管理房(展厅310m²,管理房240m²)；4.水系统(水塔、水井、水泵及管道设施)；5.项目管理费、设计费、验收费。 | 782 | 180 | 602 | 510 | 65% |
| 5 | 蛋禽产品精深加工项目 | 朋口工业园 | 福建省鑫程食品有限公司 |  | 1.每天可包装10吨蛋禽制品的全自动给袋真空包装流水线1套（给袋式真空包装机主机1套、真空泵3台、冷水机1台、成品输送带1套、灌装机1台、二氧化碳打码机1台、电子组合秤1套、工作平台1台、太倾角提升机1套）2.建设钢构厂房三栋约1400平米；3.油炸设备含排烟1套；4.全自动开条机1套；5.空压机2套；6.双层沥干车10部；7.封箱机2台；8.全自动金属探测仪1台。 | 565 | 130 | 435 | 565 | 100% |
| 6 | 连城县禽蛋特色产品深加工建设项目 | 朋口镇张家营村 | 福建良恩食品有限公司 |  | 1.隧道式速冻机(产能10吨/天);2.多功能肉类制品加工设备(产能10吨/天);3.蛋制品烘干设备；4.锅炉供热系统；5.化验设备。6.生产车间约1200m; 7.储运车间400m²;8.给水、供电、排水系统建设；9.工作台等器具；10.锅炉房。 | 478 | 110 | 368 | 350 | 73% |
| 7 | 菌草连城白鸭饲料加工生产项目 | 林坊镇林坊路 | 连城菌农生态科技有限公司 |  | 1.连城白鸭菌草定制成套饲料生产线1套 (年产6000—7000吨)；2.混配生产设备（含水压榨设备、传输送带机、发酵混配桶、粉碎设备等）。3.仓库约500m²；4.菌草晾晒场约9亩；5.新建白鸭生态淋浴棚9座；6.新建白鸭棚舍7座；7.新建菌草鹿角灵芝种植棚1座；8.新建铁皮房300㎡；9.收割菌草机设备4台；10.烘干设备2套；11.粉碎机设备2套；12.运输车设备2台。 | 348 | 80 | 268 | 300 | 86% |