连城县2024年闽西禽蛋优势特色产业集群（续建）项目实施情况
	序号
	项目名称
	建设
地点
	建设单位
	施工单位
	项目建设内容
	投资概算及资金来源
	项目建设进度

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	合计
	中央资金
	自筹
资金
	完成投资金额（万元）
	建设进度（%）

	1
	连城白鸭区域公共品牌建设项目
	莲峰镇
	连城县白鸭研究所
	
	1.连城白鸭全媒体宣传（宣传短视频5条、主播带你游6档、宣传片1档)；2.连城白鸭宣传展示厅建设；3.组织策划连城白鸭文化节。
	120
	120
	0
	40
	33%

	2
	连城白鸭原种场良种繁育提升项目
	文亨镇鲤江村
	连城县白鸭原种场
	福建砚引建筑工程有限公司
	1.建扩繁舍1栋，配套智能料线等设施设备；2.消毒通道改造提升（大门消毒设施改造，移动清洗消毒车1台）；3.污水处理系统工程及设备（建设污水处理设施，配备固液分离机、叠螺机、气浮机、厌氧罐、一体化处理设备等各1台）。
	200
	200
	0
	
	0%

	3
	连城白鸭立体生态养殖产业化建设项目
	庙前镇水北村
	龙岩曼纽考生物科技有限公司
	福建文达建筑有限公司
	1.连城白鸭集约化、全自动化、智能化养殖系统 1套； 2.洗蛋机设备1套； 3.富集DHA禽蛋加工、保鲜仓储系统1套。4.蛋品保鲜存储1间(冷库和加工车间约200㎡）；5.病死鸭处理间及设施1套；6.饲料储罐3套（约30m³）；7.进出人员消杀间（约50㎡）；8.保安室1间（约20㎡）；9.钢结构四层立体鸭舍（7000㎡）。
	782
	180
	602
	750
	96%

	4
	标准化蛋鸡养殖建设项目
	曲溪乡曲溪村
	福建省创亿元农牧有限公司
	
	 1.蛋鸡养殖设备存栏10万羽；(笼具设备11200笼、集蛋设备80套、分蛋设备5套)。 2.厂房2栋(约3200m²)；3.展厅及管理房(展厅310m²,管理房240m²)；4.水系统(水塔、水井、水泵及管道设施)；5.项目管理费、设计费、验收费。
	782
	180
	602
	510
	65%

	5
	蛋禽产品精深加工项目
	朋口工业园
	福建省鑫程食品有限公司
	
	1.每天可包装10吨蛋禽制品的全自动给袋真空包装流水线1套（给袋式真空包装机主机1套、真空泵3台、冷水机1台、成品输送带1套、灌装机1台、二氧化碳打码机1台、电子组合秤1套、工作平台1台、太倾角提升机1套）2.建设钢构厂房三栋约1400平米；3.油炸设备含排烟1套；4.全自动开条机1套；5.空压机2套；6.双层沥干车10部；7.封箱机2台；8.全自动金属探测仪1台。
	565
	130
	435
	565
	100%

	6
	连城县禽蛋特色产品深加工建设项目
	朋口镇张家营村
	福建良恩食品有限公司
	
	1.隧道式速冻机(产能10吨/天);2.多功能肉类制品加工设备(产能10吨/天);3.蛋制品烘干设备；4.锅炉供热系统；5.化验设备。6.生产车间约1200m; 7.储运车间400m²;8.给水、供电、排水系统建设；9.工作台等器具；10.锅炉房。
	478
	110
	368
	350
	73%

	7
	菌草连城白鸭饲料加工生产项目
	林坊镇林坊路
	连城菌农生态科技有限公司
	
	 1.连城白鸭菌草定制成套饲料生产线1套 (年产6000—7000吨)；2.混配生产设备（含水压榨设备、传输送带机、发酵混配桶、粉碎设备等）。3.仓库约500m²；4.菌草晾晒场约9亩；5.新建白鸭生态淋浴棚9座；6.新建白鸭棚舍7座；7.新建菌草鹿角灵芝种植棚1座；8.新建铁皮房300㎡；9.收割菌草机设备4台；10.烘干设备2套；11.粉碎机设备2套；12.运输车设备2台。
	348
	80
	268
	300
	86%



