
连城县房屋市政工程安全生产

专项整治行动方案
一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，坚持问题导向和目标导向相结合，着力在施工安全风险点查找机制、施工安全事前预防机制、施工安全数字化动态监管体系、加强关键岗位人员培训与监管共4个方面，补短板、强弱项，推动房屋市政工程安全生产水平迈上新台阶，切实提高风险隐患排查整改质量，坚决遏制房屋市政工程生产安全重特大事故，有效控制事故总量，保障安全生产形势持续稳定向好。

二、主要任务

（一）建立健全施工安全风险点查找机制

1.针对省内外事故特点，结合辖区内工作实际，强化深基坑、高边坡、建筑起重机械、模板支撑等危大工程、高空作业安全管控，用好闽政通“安全检查系统”，印发安全生产、危险辨识相关宣传材料，督促责任单位具体开展安全风险点查找工作，分层次、分阶段对项目建设、施工、监理等单位主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员和工人进行培训，保证一线工人对风险管控、隐患排查、应急处置措施“看得见、摸得着、说得清、做得到、管得住”。

2.根据闽建办建函〔2025〕9号附件清单，建立本辖区项目红橙黄清单。要求施工单位在施工现场入口处公示风险等级及管控措施，实现"一工地一清单、一隐患一对策"。

3.督促由建设单位牵头、施工单位负责，监理、设计、勘察等单位共同配合，按照《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024年版）》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《福建省房屋市政工程质量安全动态监管办法（2023年版）》和《福建省房屋市政工程安全风险分级管控与隐患排查治理标准（征求意见稿）》要求，在施工现场建立完善、归档留存与项目双重预防机制建设相关的原始记录和施工过程中的控制资料（含影像资料），包括施工现场安全风险辨识、评价、预警、防范、处置及隐患排查治理（隐患排查治理制度、事故隐患排查治理台账、隐患整改通知单、隐患整改报告、重大事故隐患治理方案）等资料。

（二）健全施工安全事前预防机制

1.建立隐患排查和责任倒查机制。局内各相关业务股室要按照“逐企业、逐项目、逐设备”的原则，结合项目监管机构日常“双随机”评价，每年至少完成2轮辖区内所有在建项目全覆盖隐患排查，将排查整改责任落实到人，对未开展排查或查出重大事故隐患不及时整改的，参照事故调查处理程序，查清问题源头，依法依规严肃追责问责。结合省厅《福建省房屋市政工程安全风险分级管控与隐患排查治理标准》，督促指导施工单位在施工现场建立健全建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理运行模式和机制，全面开展安全风险分级管控事故隐患排查治理。

2.推动重大事故隐患动态清零。应用全省监管一体化平台和安全检查“四不两直”系统，加强危大工程管控，及时研判多发隐患和共性问题，开展专项排查，发现一起，通报一起，严肃查处一起。将排查发现的重大事故隐患及时纳入房屋市政工程重大事故隐患数据库，做到安全隐患排查、整改、督办、销号等全过程闭环管理，2026年底前，基本实现重大事故隐患动态清零。

（三）构建施工安全数字化监管体系

建立视频巡查机制。依托福建省住建厅视频监控平台，根据《房屋市政工程视频巡查要点》，对全县已报监在建项目实行每月至少2次的全覆盖视频巡查，重点监控建筑起重机械、高处作业、深基坑作业等危大工程。对视频巡查发现的隐患问题，下发责令整改通知单并督促相关责任主体限期内整改反馈完成闭环，对违规行为在每季度召开的安全生产形势分析会上进行公开曝光和通报批评。

（四）加强关键岗位人员培训与监管

1.通过每季度安全生产形势分析会开展专题培训、 项目现场下发宣传手册进行现场宣贯、微信工作群下发电子手册等线上线下相结合的方式，全面加强《福建省房屋市政工程施工安全员工作手册》《房屋市政工程安全生产重大事故隐患判定标准（2024年版）》《建设工程临边洞口安全防护手册（2024版）》等安全生产工作手册的宣贯工作，进一步提升关键岗位人员、管理人员、现场工人的安全生产意识和应急处置能力，营造“人人懂安全，人人讲安全”安全生产良好氛围。
2.按《福建省住房和城乡建设厅办公室关于开展房屋市政工程施工安全员职能强化专题行动的通知》等文件精神，结合闽政通“安全工作平台”项目关键人员到岗打卡情况，通过“双随机”检查、日常不定时抽查、人员履职专项检查，多措并举，着重加强对项目经理、总监、专职安全员等关键岗位人员履职监管，对挂职、长期不在岗、履职不到位的管理人员一律严肃通报惩处。

三、工作要求

（一）强化组织领导

成立专项整治行动领导小组，由局主要领导担任组长，各相关业务股室负责人为成员。领导小组负责统筹协调、指导督促专项整治行动各项工作，研究解决工作中存在的重大问题。各相关业务股室要切实履行职责，按照任务分工，细化工作措施，确保专项整治行动有序推进。

（二）严格落实责任

各有关单位要严格落实安全生产主体责任，按照本方案要求，认真开展自查自纠，全面排查整治安全隐患。对排查出的隐患，要建立台账，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，确保隐患整改到位。对因责任不落实、工作不到位导致发生生产安全事故的，将依法依规严肃追究相关单位和人员的责任。

（三）加强监督检查

局各相关业务股室要加强对专项整治行动的监督检查，采取“四不两直”方式，不定期对在建项目进行抽查检查。对检查中发现的违法违规行为，要依法依规严肃查处，该停工的停工，该处罚的处罚，并及时通报曝光。同时，要加强对整改情况的跟踪复查，确保隐患整改落实到位。

（四）做好信息报送

各有关单位要指定专人负责信息报送工作，按照要求及时向我局报送专项整治行动工作进展情况、存在问题及相关工作建议等。我局将定期对工作进展情况进行汇总分析，及时通报工作成效及存在问题，推动专项整治行动取得实效。



