
连城县住建领域安全风险隐患

排查整治工作方案
为深入贯彻落实《龙岩市人民政府安全生产委员会关于开展重点行业领域安全风险隐患排查整治的通知》（岩市安委〔2026〕6号）、《连城县人民政府安全生产委员会办公室关于印发<连城县重点行业领域安全风险隐患排查整治工作方案>的通知》（连安委办〔2026〕22号）文件要求，深刻汲取事故教训，全面排查整治住建领域安全风险隐患，坚决防范遏制重特大事故，结合我县住建行业实际，制定本方案。

    一、总体要求

（一）指导思想

坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，聚焦房屋市政工程、城镇燃气、既有房屋安全、城市供排水、行业消防安全、村镇领域安全等重点领域，全覆盖排查、全链条整治，实现隐患动态清零、闭环管理，守住住建领域安全底线。

（二）工作目标

1.全面摸清住建领域安全风险底数，建立排查、隐患、整改、责任四个清单，重大隐患100% 挂牌督办、限期销号。

2.压实企业主体、部门监管、属地管理责任，坚决防范住建领域坍塌、爆炸、火灾等事故。

3.健全常态化排查整治机制，提升本质安全水平，保障人民群众生命财产安全。

（三）时间安排

2026年5月中旬—8月中旬，为期三个月，分三阶段推进：

1.全面自查排查阶段（5月中旬—5月31日）：企业自查、行业排查，建立台账。

2.集中整治闭环清零阶段（6月1日—7月31日）：攻坚整改、督导检查、销号管理。

3.总结提升巩固阶段（8月1日—8月10日）：复盘评估、建章立制、报送总结。

二、排查整治范围及重点任务

围绕贯彻落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，贯穿住建系统各行业领域，突出建筑施工、城镇燃气、既有房屋、在建农房、行业消防、供排水等重点领域，从推动各方安全责任落实、开展风险隐患排查整治，深入查找、坚决整改存在的突出问题和薄弱环节，推动排查各项工作任务落实落地。

（一）推动安全生产主体责任落实。督促各企业法人代表、实际控制人、实际负责人，严格履行安全生产第一责任人的法定责任。对企业存在安全生产制度建设、隐患排查、风险防控、日常检查、员工培训等环节不认真不负责，甚至存在弄虚作假、违法违规行为的，依法严格督促整改、查处打击。〔责任股室：局各相关股室〕
（二）开展风险隐患排查整治

1.城镇燃气。一是严厉打击违法违规经营“黑气”行为，督促指导瓶装燃气企业合规经营管理；二是压实燃气企业隐患自查整改，督促燃气企业认真按照省住建厅安全工作平台开展企业自查、厂站自查、供应站自查、餐饮场所月度巡检。三是防范破坏燃气管道。督促燃气企业落实涉燃气第三方施工项目管理，建立台账并签订保护方案和落实安全措施，检查辖区发生第三方施工破坏燃气事故是否依法依规处理，治理违章施工、占压、包封等破坏燃气管道的违法违规行为；四是推进燃气管道更新改造，督促燃气经营企业对已发现的隐患问题燃气管道实施更新改造，保障燃气管道本质安全。〔责任股室：燃气中心〕
2.房屋市政工程。一是强化危大工程管控，聚焦深基坑、高支模、起重机械、脚手架、有限空间、临时用电等专项方案编制、论证、交底、执行，加强对违规施工、人员无证作业等问题的排查整治。二是强化现场安全管理，督促建设单位严格履行基本建设程序，杜绝盲目抢赶工期、抢进度。督促施工单位开展安全培训、“三级教育”等，加强动火作业、临时用电、建筑起重机械吊装、高处作业、临边洞口防护等安全管理。三是强化小散工程备案管理，压实属地乡镇（街道）监管责任，用好省厅安全监管平台小散监管系统，围绕人员密集场所、高层建筑改造、保温材料和动火作业等重点项目，强化属地镇街日常巡查和登记录入，提高登记备案数量和比例。〔责任股室：建筑业股、质安站〕
3.房屋安全。一是既有房屋安全管控，组织属地政府开展重大隐患房屋整治“回头看”，开展经营性自建房等重点房屋挂牌巡检，组织对50年以上房龄、低洼易涝、临水临河等区域的土木石木结构房屋，以及礼堂、祠堂、农贸市场、养老院、卫生院等老旧农村公共建筑排查力度，对排查发现的隐患房屋，按轻重缓急实施分类整治，落实重大隐患房屋清人封房管控和动态巡查，严防人员回流造成事故。二是农村建房安全管控。夯实农村建房安全管理长效机制，县级为乡镇配齐、配强工程施工技术管理人员，依托农房建设安全管理子系统，压实属地管理职责，督促指导乡镇每月开展在建农房常态化巡查，建立问题台账，实行清单化管理、闭环式整改，确保隐患早发现、早处置、全销号。持续开展农村建房人、镇村干部和农村工匠常态化轮训，公布工匠名录，实施评价管理，发挥工匠协会作用。〔责任股室：安办、村建站〕
4.城市运行安全。加强对城市供水、排水设施设备的巡查与维护，落实城市生活污水设施维护有限空间作业“五清”制度，要做到责任清，加快建立完善污水维护有限空间作业主管部门、项目业主和作业维护单位三级管理架构，充分厘清市政排水设施和非市政排水设施（含小区、公共建筑、公园绿地等红线内权属的排水设施）的监督管理职责。要做到队伍清，建立有限空间维护作业人员台账，相关人员应具备有限空间作业经验及相应能力并持证上岗。要做到隐患清，指导作业单位建立完善有限空间隐患台账。要做到设备清，定期开展对相关作业单位设备在用情况的检查，督促其按照周期开展校准和检测。要做到制度清，建立完善有限空间作业审批制度，未经审批，作业单位不得私自开展作业；建立完善有限空间作业培训制度，定期组织相关人员学习有限空间作业制度、规范、通知等；定期组织有限空间作业事故应急预案演练，并做到事前有计划，事后有总结。〔责任股室：市政中心、园林中心、村建站〕
5.行业消防安全。一是持续抓好建设工程消防设计审查和验收管理，推动审验工作标准化、规范化。持续排查消防审验手续不全项目，推动消防审验违法违规剩余问题项目完成整改。二是做好住建领域市政消火栓建设及日常管养维护，常态化开展巡检排查、检修维保、破损更换，健全台账管理和责任落实机制，确保市政消火栓随时可用、完好有效。三是抓实历史建筑、保障性住房消防安全隐患整治，配齐补全消防设施器材，畅通消防通道、完善应急疏散标识，常态化巡查排查，严防火灾、建筑坍塌等安全风险。依托省厅一网统管平台，开展历史建筑日常巡查，重点紧盯火灾风险较高、用作生产经营及多业态混合经营的历史建筑场所。从严管控历史建筑用火用电，推进老旧电气线路改造，对长期闲置民居类历史建筑实施断电管理。〔责任股室：消化中心、市政中心、历史文化名城中心、传统村落中心、住房保障中心〕
6.应急值班值守。要密切关注天气变化趋势，加强与气象、水文、自然资源等部门的联动，及时了解、发布预警信息，强化安全宣传和风险提示。严格执行领导干部带班、外出报备、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度，落实救援队伍备勤、应急演练和应急物资储备，针对重点区域、重点部位前置救援力量，确保突发情况第一时间响应、科学有效处置。〔责任股室：局全体股室〕
三、工作要求

（一）坚持问题导向。各股室加强组织领导，认真研究工作实施方案，全面分析住建领域安全生产状况，坚持问题导向和目标导向。排查要深入基层一线和生产现场，采取“四不两直”、明察暗访等方式，做到专业、精准、细致，严禁走过场，务求查实情、见实效，找准突出问题和管理漏洞。

（二）严格检查要求。改进工作作风和方式方法，避免形式主义。坚持指导与服务并重，对检查中发现的问题，既要指出隐患，也要帮助基层和企业提出整改建议，做到“查隐患、教方法、促整改”一体推进。不干扰生产经营单位正常生产经营，切实为基层减负。

（三）严格闭环管理。对排查发现的一般问题，现场指出问题短板、当场提出整改要求，明确整改标准、时限及责任人，督促立行立改；对存在违法行为的，坚持现场核查、现场处置，依法依规下达执法文书，从严落实查处整改措施；对排查发现的重大安全隐患，分类分级研判风险，视情实行挂牌督办、跟踪问效。同步建立问题隐患“四个清单”台账（详见附件），逐项列明问题点位、隐患类型、整改措施、责任单位、整改时限、整改进度及销号情况，全程跟踪督导整改落实，做到隐患整改见底清零、销号闭环。

（四）加强宣传引导。各股室要充分借助各类新闻媒体，采取各种方式，加大对安全风险隐患排查整治的宣传报道，推广先进经验，曝光典型案例，发挥舆论导向作用，大力营造安全生产齐抓共管、人人参与的良好舆论氛围。严格落实隐患举报奖励制度，鼓励企业内部职工举报事故隐患和非法违法行为，对隐患举报，务必做到迅速核查、及时回复、立即奖励。
    （五）加强信息报送。请局各相关股室对照工作任务和责任分工，每周三下午下班前将隐患排查情况“四个清单”台账（详见附件）报送局安办，8月7日前报送本行业领域安全风险隐患排查整治进展情况（含工作开展情况、存在问题、工作亮点、工作建议及四个清单台账）。

附件：重点行业领域隐患排查治理“四个清单”

附件

重点行业领域隐患排查治理“四个清单”台账

（排查清单、隐患清单、整改清单、责任清单）

（该表请局各相关股室每周三下午下班前反馈至局安办）
部门（行业）：xx（股室）                          排查时间：xx年xx月xx日

发现问题隐患xx个，其中重大隐患xx个
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