





隔政〔2025〕2号


隔川镇人民政府关于
成立隔川镇集镇整治工作专班的通知

各村委会、镇直有关单位：
为切实提升集镇人居环境，确保井坑至隔川加油站集镇道路改造提升工程顺利实施，经研究，决定成立隔川镇集镇整治工作专班。
组  长：黄盛水  党委宣传委员、武装部长
副组长：魏景琳  党委统战委员
[bookmark: _GoBack]罗婧文  副镇长候选人
蒋家锋  乡村振兴服务中心主任
杨俊昌  综合执法队长
成  员：童文茂  村建岗位负责人
        陈绍臻  隔川村工作队长
吴满琼  联益村工作队长
邱小叶  竹叶山村工作队长
林日兴  井坑村工作队长
陈发钟  隔川村党支部书记、村委会主任
江群招  联益村党支部书记、村委会主任
陈祥锦  竹叶山村党支部书记、村委会主任
陈金海  井坑村党支部书记、村委会主任
工作专班下设办公室，办公室主任由童文茂同志兼任，负责集镇整治工作方案和集镇规范化管理制度起草，整治阶段相关材料的收集整理归档等工作。工作专班人员变动时，由继任者接任。相关工作任务完成后，该工作专班自行撤销。
一、主要职责
1.制定隔川镇集镇整治工作方案；
2.按照集镇整治工作方案开展并按要求完成集中整治工作；
3.拟定隔川镇集镇规范管理制度，经党委会研究同意后执行。
二、时间要求
1.制定方案阶段：2月13日-18日。
2.集镇整治阶段：（1）宣传发动阶段，2月19日-24日；（2）群众自行拆除阶段，2月25日-3月2日；（3）集中整治阶段，3月3日-3月8日。
3.规范管理阶段：从整治结束开始并长期坚持。
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