隔政〔2025〕5号

隔川镇人民政府关于印发
隔川镇2025年地质灾害防治方案的通知

各村委会、镇直各单位：

为积极有效做好隔川镇地质灾害防治工作，预防突发性地质灾害的发生，经研究，决定将《隔川镇2025年地质灾害防治方案》印发给你们，请遵照执行。

附件：1.隔川镇2025年地质灾害防治方案

          2.隔川镇地质灾害点群测群防人员一览表

隔川镇人民政府

2025年3月4日

（此件主动公开）
附件1

隔川镇2025年地质灾害防治方案

为了有效开展地质灾害防治工作，防止和减轻地质灾害给人民生命、财产造成的损失，根据《地质灾害防治条例》及我镇地质灾害威胁，制定本方案。

一、主要灾害点的分布

    地质灾害的发生除自然灾害外多与人工改变原始地形地貌相关。地质灾害主要表现为崩塌、滑坡、泥石流、不稳定斜坡等。隔川镇地势平坦，属丘陵地带，仅西部边缘有山地突起，有一个高陡边坡点位于隔川村。但隔川镇有两个采空煤矿、三个水库，各村有较多基建工程形成的斜坡，存在较大的地灾隐患，特别是雨季期间有强降雨时及台风强降雨时，应特别注意防范地质灾害的发生。

二、2025年度地质灾害趋势预测

（一）气象预测总趋势

预计连城县2024/2025年冬季至2025年秋季较常年（1991～2020年，下同）平均气温偏高，雨量偏少。其中冬季气温偏低、降水偏少；雨季气温偏高、雨量偏多；早春季、夏季、秋季气温偏高、雨量偏少。

预计2025年可能有早台风影响，夏季有1～2个台风对我县有较明显影响。

（二）降水趋势预测

1.冬季：预计总降水量150～220毫米，偏少1～2成。月份分布大致是：12月总降水为45～65毫米，偏少1～2成；1月45～60毫米，偏少1～2成；2月为120～130毫米、偏多1～2成。

2.早春季：预计总降水量290～330毫米，偏少1～2成。

3.雨季：预计总降水量570～890毫米，偏多2～5成。

4.夏季：预计总降水量330～440毫米，偏少1～2成。

5.秋季：预计总降水量60～90毫米，偏少1～2成。

（三）台风

    预计2025年登陆或影响我县的台风个数为5～6个，较常年（7个）偏少，雨季可能有早台风影响，夏季有1～2个台风对我县有较明显影响。

   （四）主要地质灾害活动时段预测

    隔川镇灾害性天气主要发生于5--6月的梅雨季节和7-9月的台风雷阵雨季节。根据崩塌、滑坡、泥石流地质灾害主要由强降雨诱发的特点，每年的主汛期5-9月为地质灾害的重点防范期，尤其是暴雨发生时间为地质灾害的重要防范时段。

    （五）地质灾害的主要灾种预测

    主要为房前屋后边坡和公路边坡的崩塌、滑坡，矿山堆碴引发的泥石流，岩溶地面塌陷。

    三、地质灾害的威胁对象、范围

    一是削坡建房可能引发的房屋财产及生命安全。二是矿山开采可能引发的岩质、土质崩塌及泥石流，威胁对象主要是矿山开采人员及下方村庄群众和过往人员的生命、财产安全。三是线性工程斜坡威胁。

    四、地质灾害重点防范期

    根据趋势预测，隔川镇2025年3-9月为地质灾害的重点防范期，强降雨发生时为地质灾害的重要防范时段，房前屋后边坡和新建的线性工程边坡为地质灾害重要防范区段。各责任单位应提前做好防范准备工作，切实落实好防治地质灾害的各项制度，尤其要做好地质灾害的预防、预报和抢险救灾工作，确保安全度汛，减少损失。

    五、地质灾害防治措施

    地质灾害的防治原则：一是坚持“预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点”的原则。二是自然因素造成的地质灾害，由镇村二级负责治理；人为因素引发的地质灾害，谁引发谁治理的原则。三是统一管理、分工协作的原则。

（一）认真做好地质灾害防治宣传工作，将地质灾害隐患点的《防灾明白卡》和《避险明白卡》发放给防灾责任单位、责任人和受威胁的群众手中，把监测和防治任务落实到具体单位和责任人，做到任务明确，责任到人。

（二）建立镇、村和地质灾害隐患点三级群测群防网络，认真落实地质灾害防治值班制度，与防汛、气象等有关部门保持密切联系，开展地质灾害风险预警，在汛期特别是台风暴雨、异常降雨时段要加强地质灾害防治工作指导。监测时间间隔，正常时段每月一次，时间统一规定在每月5日；汛期（4-9月）加密观测，规定每月三次，时间统一规定在每月5日、15日、25日三天。

（三）汛前组织力量，对辖区内地质灾害点进行巡查，对本年度可能发生的地质灾害作出防治工作总体部署，建立和完善地质灾害数据库及预警网络。

（四）严格落实巡回检查制度，切实加强地质灾害群测群防工作。落实险情排查、避让和报告制度。对可能发生险情的，及时动员受到地质灾害威胁的人员转移到安全地带，情况紧急时可以进行强制疏散撤离。

（五）镇、村要强化汛期检查督促工作，重点检查是否建立了群测群防体系，特别是防灾、抢险应急工作是否真正落实到位。发现问题，应将检查情况、存在问题和处理意见及时书面上报镇地灾防治工作专班。

（六）切实做好灾前监测与安全转移。成立镇、村两级地质灾害防险救灾队伍，备足必要的防灾物资；制定具体的防灾方案，特别是临灾前的人员转移方案，适时组织村民进行转移避让演练，做到家喻户晓、人人皆知、处置及时、转移有序。对已调查的地质灾害点应进行监测，台风或暴雨袭击时，应加密监测。灾情发生后，镇、村应立即启动《地质灾害应急处置工作预案》（称《应急预案》），按既定预案抢险救灾工作。

（七）进一步健全和完善报告制度，做到上下信息畅通，为防灾减灾的指挥决策提供及时准确的信息。负责报告的单位和个人应当根据掌握的灾情、险情信息，尽可能详细说明地质灾害灾情或险情发生的时间、地点、伤亡和失踪的人数以及造成的直接经济损失、地质灾害类型、灾害体的规模、可能引发因素和发展趋势等，同时提出主管部门采取的对策和措施。

附件2

2025年连城县隔川镇地质灾害隐患点群测群防相关人员一览表

	序号
	镇
	村别
	地质灾害隐患点名称
	镇负责人
及联系电话
	村负责人
及联系电话
	防灾责任人
及联系电话
	镇、村汛期值
班人及联系电话
	巡查监测人
及联系电话
	备注

	1
	隔川
	隔川
	高陡 边坡
	杨俊昌

139xxxx3334
	陈发钟

134xxxx8970
	陈发钟

134xxxx8970
	陈发钟134xxxx8970
	陈发钟134xxxx8970
	隔川村烤烟房群


分管：杨俊昌                            复核：李仕勇                    填表人：张辉荣

抄送：连城县自然资源局

  连城县隔川镇党政综合办公室              2025年3月4日印发
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