隔政〔2026〕6号

隔川镇人民政府关于印发
隔川镇2026年地质灾害防治方案的通知

各村委会、镇直各单位：

为积极有效做好隔川镇地质灾害防治工作，预防突发性地质灾害的发生，经研究，决定将《隔川镇2026年地质灾害防治方案》印发给你们，请遵照执行。

隔川镇人民政府         

2026年3月11日        

（此件主动公开）
隔川镇2026年地质灾害防治方案
为了有效开展地质灾害防治工作，防止和减轻地质灾害给人民生命、财产造成的损失，根据《地质灾害防治条例》及我镇地质灾害威胁，制定本方案。

一、主要灾害点的分布

    地质灾害的发生除自然灾害外多与人工改变原始地形地貌相关。地质灾害主要表现为崩塌、滑坡、泥石流、不稳定斜坡等。隔川镇地势平坦，属丘陵地带，仅西部边缘有山地突起，有一个高陡边坡点位于隔川村。但隔川镇有两个采空煤矿、三个水库，各村有较多基建工程形成的斜坡，存在较大的地灾隐患，特别是雨季期间有强降雨时及台风强雨时，应特别注意防范地质灾害的发生。

二、2026年度地质灾害趋势预测

（一）气象预测总趋势及降水趋势预测
预计连城县 2026 年早春季（3～4 月）平均气温 17.0～20.0℃，较常年偏高 0.1～1.0℃，3 月下旬可能出现不利于春播的低温过程，降水量 290～330 毫米，较常年偏少 1～2 成。雨季（5～6 月）平均气温 25.0～26.0℃，偏高 0.1～1.0℃，出现“五月寒”的可能性小，降水量 430～540 毫米，较常年偏少 1～2 成。夏季平均气温 27.0～29.0℃，较常年偏高 1～2℃，≥37℃高温日数偏多，极端最高气温偏高，夏季降水量 330～440 毫米，较常年偏少 1～2 成。秋季（10～11 月）平均气温 17.0～20.0℃，较常年偏低 0.1～1℃，降水量 90～130 毫米，较常年偏多 1～2 成。

（二）台风

预计 2026 年登陆或影响我省的台风个数为7～9个，接近（7个）至偏多，可能有早台风或晚台风，影响我市的台风个数接近常年（3～4个）。

（三）主要地质灾害活动时段预测

隔川镇灾害性天气主要发生于5—6月的梅雨季节和7—9月的台风雷阵雨季节。根据崩塌、滑坡、泥石流地质灾害主要由强降雨诱发的特点，每年的主汛期5—9月为地质灾害的重点防范期，尤其是暴雨发生时间为地质灾害的重要防范时段。

（四）地质灾害的主要灾种预测

    主要为房前屋后边坡和公路边坡的崩塌、滑坡，矿山堆碴引发的泥石流，岩溶地面塌陷。
    三、地质灾害的威胁对象、范围

    一是削坡建房可能引发的房屋财产及生命安全。二是矿山开采可能引发的岩质、土质崩塌及泥石流，威胁对象主要是矿山开采人员及下方村庄群众和过往人员的生命、财产安全。三是线性工程斜坡威胁。

    四、地质灾害重点防范期

    根据趋势预测，隔川镇2026年3—9月为地质灾害的重点防范期，强降雨发生时为地质灾害的重要防范时段，房前屋后边坡和新建的线性工程边坡为地质灾害重要防范区段。各责任单位应提前做好防范准备工作，切实落实好防治地质灾害的各项制度，尤其要做好地质灾害的预防、预报和抢险救灾工作，确保安全度汛，减少损失。

    五、地质灾害防治措施

    地质灾害的防治原则：一是坚持“预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点”的原则。二是自然因素造成的地质灾害，由镇、村二级负责治理；人为因素引发的地质灾害，遵循谁引发谁治理的原则。三是统一管理、分工协作的原则。

（一）认真做好地质灾害防治宣传工作，将地质灾害隐患点的《防灾明白卡》和《避险明白卡》发放给防灾责任单位、责任人和受威胁的群众手中，把监测和防治任务落实到具体单位和责任人，做到任务明确，责任到人。

（二）建立镇、村和地质灾害隐患点三级群测群防网络，认真落实地质灾害防治值班制度，与防汛、气象等有关部门保持密切联系，开展地质灾害风险预警，在汛期特别是台风暴雨、异常降雨时段要加强地质灾害防治工作指导。监测时间间隔，正常时段每月一次，时间统一规定在每月5日；汛期（4—9月）加密观测，规定每月三次，时间统一规定在每月5日、15日、25日三天。

（三）汛前组织力量，对辖区内地质灾害点进行巡查，对本年度可能发生的地质灾害作出防治工作总体部署，建立和完善地质灾害数据库及预警网络。

（四）严格落实巡回检查制度，切实加强地质灾害群测群防工作。落实险情排查、避让和报告制度。对可能发生险情的，及时动员受到地质灾害威胁的人员转移到安全地带，情况紧急时可以进行强制疏散撤离。

（五）镇、村要强化汛期检查督促工作，重点检查是否建立了群测群防体系，特别是防灾、抢险应急工作是否真正落实到位。发现问题，应将检查情况、存在问题和处理意见及时书面上报镇地灾防治领导小组。

（六）切实做好灾前监测与安全转移。成立镇、村两级地质灾害防险救灾队伍，备足必要的防灾物资；制定具体的防灾方案，特别是临灾前的人员转移方案，适时组织村民进行转移避让演练，做到家喻户晓、人人皆知、处置及时、转移有序。对已调查的地质灾害点应进行监测，台风或暴雨袭击时，应加密监测。灾情发生后，镇、村应立即启动《地质灾害应急处置工作预案》（下称《应急预案》），按既定预案开展抢险救灾工作。

（七）进一步健全和完善报告制度，做到上下信息畅通，为防灾减灾的指挥决策提供及时准确的信息。负责报告的单位和个人应当根据掌握的灾情、险情信息，尽可能详细说明地质灾害灾情或险情发生的时间、地点、伤亡和失踪的人数以及造成的直接经济损失、地质灾害类型、灾害体的规模、可能引发因素和发展趋势等，同时提出主管部门采取的对策和措施。

附件：隔川镇地质灾害点群测群防人员一览表

附件：

2026年连城县隔川镇地质灾害隐患点群测群防相关人员一览表

	序号
	镇
	村别
	地质灾害隐患点编号
	地质灾害隐患点名称
	镇负责人
及联系电话
	村负责人
及联系电话
	防灾责任人
及联系电话
	镇、村汛期值
班人及联系电话
	巡查监测人
及联系电话
	备注

	1
	隔川
	隔川
	350825 120820
	高陡 边坡
	傅  华15860116088
	陈发钟

13459298970
	陈发钟

13459298970
	陈发钟13459298970
	陈发钟13459298970
	隔川村烤烟房群


分管：傅华                            复核：谢宜                    填表人：罗炳元

抄送：连城县自然资源局

  连城县隔川镇党政综合办公室              2026年3月11日印发
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