隔政〔2026〕9号
隔川镇人民政府关于印发《隔川镇2026年水质提优细化落实工作方案》的通知
各村委会，镇直有关单位：
现将《隔川镇2026年水质提优细化落实工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

隔川镇人民政府        

2026年4月10日       

（此件主动公开）
隔川镇2026年水质提优细化落实工作方案
为持续改善全镇流域水环境质量，全力解决沈溪、隔川溪、庙虎背溪三条主要河流突出水环境问题，确保迎恩桥断面水质稳定达标并持续向好，结合我镇流域现状与污染源管控实际，制定本方案。

一、流域基本概况

我镇属亚热带季风气候，气候温暖湿润、雨量充沛，多年平均降雨量1683.3毫米，汛期3-6月平均降雨量1000.2 毫米，7-9月作物关键生长期降雨量333.4毫米，年相对湿度79%，年蒸发量600毫米，年均气温13.8℃-19.5℃，常年主导风向为北风，夏季以南风为主。
全镇隶属闽江流域，境内主要河流共3条，分别为沈溪、隔川溪、庙虎背溪，其中隔川溪、沈溪直接影响迎恩桥交接断面水质。三条河流均呈东西走向，溪谷多为U形，流域基本情况如下：

沈溪：起点大垅，终点迎恩桥，全长6km，途经隔川村、联益村、朱余村、竹叶山村、井坑村、新营村等6个行政村。

隔川溪：起点隔田村宝龙岩水库，终点迎恩桥，全长7km，途经隔田村、竹叶山村。

庙虎背溪：起点西山脚下，终点莲峰镇狮陂，全长5.5km，途经隔田村、松洋村。

二、分流域现状、污染源、整改措施及管控责任

（一）沈溪

1.水质基本情况

沈溪发源于岭背山水库、小峡水库，流经隔川村、朱余村、新营村等6个行政村，惠及人口约7000人，于松洋村与莲峰镇狮坡交界汇入干流；集水面积5.2km。主河道长 6km，坡降3‰，是影响迎恩桥断面水质的核心流域。

2.主要污染源

（1）养殖污染：流域周边有白鸭养殖场4家（存栏 4000 余羽）、鱼塘2口（30余亩），养殖污水未规范处理，存在直排、渗漏风险。

（2）生活污水污染：沿线6个行政村设入河排污口4处，集镇生活污水收集率偏低，未纳管污水经农村面源污染项目净化塘处理，影响河道水质。

（3）农业加工污染：上游3家地瓜皮水洗加工点，废水经简单处理后直排入河。

（4）农田面源污染：农作物种植中化肥、农药残留尾水直排河道，造成水质超标。

3.细化整改措施

加快工程治理：加快推进隔川溪（隔川段）综合治理项目1号湿地建设，实施生态护岸、湿地净化、河道清淤，全面提升水体自净能力。

严管养殖污染：落实生猪、白鸭养殖场干部挂钩制度，常态化巡查环保设施运行及污水处置情况；整改不规范三级沉淀池，闭环销号直排渗漏隐患；加密河道巡查，河道专管员全天候保洁，及时制止涉水违法违规行为。

整治地瓜加工污染：向3家地瓜削皮水洗加工点下达限期整改通知书，要求配套建设废水收集、沉淀、过滤设施，验收达标后方可排放，杜绝直排。

严控农业面源污染：开展入户宣传与田间指导，推广测土配方施肥、绿色防控技术，引导科学施用化肥农药，削减污染负荷。

深化生态共治：全面推行 “荷狐共治”模式，提升生态治理实效。

（二）隔川溪

1.水质基本情况

隔川溪发源于宝龙岩水库，流经隔田村、竹叶山村，覆盖隔田村芜哩自然村约100人，于松洋村与莲峰镇狮坡交界汇入干流；集水面积8.3km²，主河道长7km，坡降6.8‰，为迎恩桥断面水质管控重点流域。
2.主要污染源

养殖污染：流域周边有白鸭养殖场3家（存栏6000余羽）、鱼塘30余口（50余亩）、生猪保留场2家，养殖污水管控不到位。

农田面源污染：沿线地瓜、蔬菜种植约100余亩，化肥、农药残留尾水入河，导致水质超标。

企业生活污水污染：金永润、佳佳昇2家地瓜干厂，存在生活污水漏排、污染水体问题。

3.细化整改措施

提速工程治理：加快推进隔川溪（隔川段）综合治理项目2 号、3 号湿地建设，通过生态护岸、湿地净化、河道清淤提升自净能力。

严管养殖污染：落实干部挂钩制度，常态化巡查养殖环保设施与污水排放，整改沉淀池不规范、直排渗漏等问题；强化河道专管员巡查保洁，维护水生态。

严查企业排污：由生态环境岗位、水利（河长）岗位、包村干部联合不定期巡查，重点监管2家地瓜干厂生活污水收集处置，严厉打击偷排、漏排。

科学管控农业污染：开展绿色生产宣传培训，推广精准施肥、生物防治，减少化肥农药使用，源头削减面源污染。

（三）庙虎背溪

1.水质基本情况

庙虎背溪发源于西山脚下，流经隔田村、松洋村，于莲峰镇狮坡交界汇入干流，涉及人口约2500人；集水面积4.6km²，主河道长5.5km，坡降3.8‰，是全镇水质管控重要组成部分。

2.主要污染源

养殖污染：周边有鱼塘20余口（30余亩），养殖尾水未规范处理，易污染水体。

生活污水污染：松洋村波洋自然村生活污水治理项目未实施，部分生活污水直排河道。

农业面源污染：田间化肥、农药残留尾水直排入河，造成水体污染。

3.细化整改措施

推进污水项目建设：主动对接上级部门，加快松洋村波洋自然村生活污水治理项目落地，实现污水全收集、全处理，从根本解决直排问题。

整治养殖污染隐患：落实干部挂钩责任，定期巡查鱼塘与养殖场，规范尾水排放，整改沉淀池不达标、直排渗漏等问题；河道专管员常态化巡查保洁，制止破坏水环境行为。

削减农业面源污染：加强农业环保宣传，引导科学种植，推广绿色模式，优化化肥农药施用，降低农业污染。

三、保障措施

（一）强化组织领导

成立镇水质提优工作专班，由镇主要领导任组长、分管领导任副组长，各相关部门负责人、村主干为成员；定期召开工作推进会，统筹推进治理任务，协调解决难点堵点，确保工作落细落实。

（二）压实工作责任

按照“属地管理、分级负责、专人挂钩”原则，将三条流域治理任务分解到村、责任到人，明确治理时限与标准，实行清单化管理、项目化推进，确保治理见效。 

生态环境岗位：牵头统筹全域水环境治理，牵头推进隔川溪整治项目建设及河道综合治理、污水项目对接落地；负责日常排查、监管、督办、台账管理与部门协调；摸排适宜种植狐尾藻、荷花的坑塘沟渠并建立台账，统筹 “荷狐共治” 落地。

畜牧兽医水产岗位：落实干部挂钩制度，全覆盖巡查监管养殖场、鱼塘；督促畜禽及鱼塘尾水规范处理、沉淀池整改，实行闭环管理、闭环销号；收集巡查台账，督促问题整改。

水利（河长）岗位：负责河道全天候巡查保洁、监督，清理河道垃圾；监管入河排污口，制止涉水违规行为，第一时间上报污染问题；监督河道专管员履职，配合联合执法。

综合执法岗位：开展联合执法与专项检查，依法查处地瓜水洗加工点、地瓜干厂、养殖场、农户偷排、漏排、直排及农田污水违规排放等违法行为；下达整改通知并跟踪落实，保障整改落地。

农技岗位：管控农业面源污染，宣传科学施肥用药、绿色种植技术与绿色防控技术；推广化肥农药减量，巡查地膜回收；对拒不配合的依法上报处置。

各村委会及包村工作队：落实属地责任，开展污染源排查、企业巡查、入户宣传、整改督促；开展辖区日常巡查，及时上报水环境问题，配合项目实施与整治工作。

（三）加强巡查监管

建立“日常巡查+专项检查+随机抽查”机制，生态环境岗位、水利（河长）岗位、农业相关部门联合执法，严厉打击污水直排偷排、河道乱倒垃圾等行为，形成高压管控态势。

（四）健全长效机制

完善河道专管员管理、养殖污染管控、水质监测预警等制度，定期开展水质监测分析，实现水环境治理常态化、长效化，确保迎恩桥断面水质持续达标、稳步提优。

（五）强化宣传引导

通过村村通广播、宣传栏、微信群、入户走访等方式，广泛宣传水环境治理政策法规，引导企业、群众主动参与保护，共建“水清、岸绿、景美”生态隔川。

  连城县隔川镇党政综合办公室               2026年4月10日


