2021年县人大常委会重点督办建议答复落实情况表
	序号
	建议编号
	领衔代表

及人数
	建 议  

标 题
	县人民政府

领办领导
	承办

单位
	答复情况
	落实情况
	办理结果

	1
	41
	罗权福等5人
	关于规范我县校外托管机构管理的建议
	罗丽琴
	县教

育局
	着手对校外托管机构进行组织摸排，了解情况；积极开展课后服务活动；指导学生家长选择规范的校外托管机构。待《龙岩市学生校外托管机构管理暂行办法》正式出台后，按新规定进行登记管理；加强监督管理；积极开展校内托管试点工作
	联合多部门开展专项督查。2.积极开展课后服务活动。3.指导学生家长选择规范的校外托管机构。4.目前正在加强托管机构的登记审查、监督管理、严查在职教师开办校外托管机构和兼职行为、积极开展校内托管工作。
	A类

（已经解决或基本解决）

	2
	27
	沈君生等6人
	关于加快打通连城城区部分路网工作的建议
	谢  锋
	县住

建局
	已委托县国投集团选择设计单位进行方案设计，要求设计单位充分了解现场后再进行设计，减少设计存在一些缺陷，在设计阶段合理优化部分工期较长工序的施工方式，做到工期优化，项目计划今年开工建设。
	目前正与各部门沟通，听取社会群众意见，对方案进一步优化后提交县政府审议。
	B类

（正在解决或列入规划逐步解决）

	3
	12
	江正雄等6人
	关于开通北团至连城城区公交线路的建议
	程文锦
	县交通

运输局
	从道路通行条件、沿线出行人员数量及投入营运经济效益等方面综合考虑，根据交通部《农村道路旅客运输班线通行条件审核规则》规定，北团镇至连城城区的道路通行条件等客观因素不具备开通公交线路条件
	目前连城城区至四堡农村客运途经北团共有8部，每天往返3-4趟，一天共30余趟次，另还有明溪、宁化等地客运途经北团，能够保障北团群众出行。
	A类

（已经解决或基本解决）

	4
	61
	林萃斌等4人
	关于尽快实施省道横八线路段养护的建议
	程文锦
	县交通运输局
	未移交接养主要原因：一是该公路交工验收时存在部分遗留问题，施工单位龙岩交通建设集团有限公司项目部目前尚未完成缺陷完善修复工作。二是和接养单位龙岩市公路局连城分局就遗留工程修复费用问题，尚未达成一致意见。今年来，未完成接养情况下，多次会同莒溪政府组织开展临时养护、清扫等养护工作。将积极协调龙岩交通建设集团有限公司项目部完成遗留问题完善修复工作，提请市交通运输局帮忙协调解决遗留工程修复费用问题，尽早完成移交接养工作。
	6月1号起由南片养护公司参照县道10000元/公里/年的标准实施日常养护，同时按照养护考核办法每季度对该路段实施养护考核，确保该路段养护工作落实到位。
	A类

（已经解决或基本解决）

	5
	15
	曹  山等4人
	关于加快国保单位古书坊建筑群修缮的建议
	杨晓春
	县文体旅游局
	四堡书坊建筑已完成13个点的保护修缮工程，目前万竹楼等6个项目正在施工，2021上半年完成隆丰堂、素位堂、本立堂、马一坤祖屋4个项目的预算审核及施工招标，至2024年底基本完成20个点保护修缮工作。
	7月底，完成隆丰堂、素位堂、本立堂、马一坤祖屋4个项目的挂网招标，着手开展修缮工作。
	B类

（正在解决或列入规划逐步解决）

	6
	47
	林志强等4人
	关于整治全县农村杂乱电力、通讯线路线杆的建议
	谢  锋
	县工信科技局电信

联通

移动
	成立连城县城区专项整治行动领导小组，按照规范线缆施工，实施线缆入地，捆扎外线路，清除私拉乱扯，拆除废弃杆缆的整治要求对城区主次干道，中心城区范围，各乡镇行政村的线路开展整治。

整治计划：1.江坊红绿灯至连城职中，实现杆线下地。（完成时限：8月30日、石门湖至李彭小学9月至10月）2.连宁路全段（一中至老地税局）全线整治（完成时间：3月1日至4月30日）3.莲峰镇政府门口路段（完成时间5月份）4.莲西路段三线整治（完成时间：6月30日）5.文川路三线整治（完成时间：9月30日）6.牛型山新口味门口路段（完成时间10月份）7.各乡镇一镇一村为试点拟定7-8月开始。
	1.2021年1月份，由电力执法办组织各搭挂单位对三线进行集中整治，拆除废旧端子箱5个清除电杆上的三线搭挂3根，新的缆线线路改由围墙上架设，消除对地距离不足3处隐患；北街116路8根杆的缆线横跨线路整治现已全部完成的缆线下地。

2.2月份，庙前镇庙上村部分路口的缆线进行整治，在村内部31根杆的缆线进行了绑扎，老旧端子箱拆除15个并按要求新安装，废旧电杆拆除6根。

3.3月份，完成莲冠大道路边5根杆的网线整治。

4.4月份，完成连宁北路32根杆的三线搭挂整治，老旧端子箱拆除20个。

5.5月份，完成文川路和连宁南路39根杆的三线搭挂整治，拆除老旧箱子18个。目前城区缆线整治114根杆，一镇一村缆线整治31根杆，各类老旧端子箱58个，拆除电杆6根，消除对地安全距高不足38处。
	A类

（已经解决或基本解决）

	7
	68
	罗军凤等5人
	关于加强残疾人就业安置的建议
	林  威
	县残联
	将加强一下：一是加大残保金政策宣传和征收力度。持续做好就业政策发布、残保金征缴服务指南发放等，充分发挥残联微信公众号的作用。加大对园区企业按比例安置残疾人就业工作的检查力度，加强与财政、税务部门的沟通协调，合力做好残保金征收工作。同时，牵头召开残工委成员单位联席会议，促进推动安置残疾人就业工作。二是落实好超比例安排残疾人就业企业奖励政策。对超比例安排残疾人就业企业给予奖励，大力营造全社会关心关爱残疾人就业的浓厚氛围。
	1.3月16日召开县人大代表建议办理情况工作会，4月29日召开县人大代表建议办理情况反馈会，并征求代表对建议办理答复的意见。

2.制定出台《连城县残疾人就业培训、登记、推介办法》，4月30日牵头召开县残工委成员单位联席会，5月8日开展残疾人种养殖基地、辅助性就业机构调研活动。目前，有7名残疾人成功入职园区企业，推荐18名残疾人参加市残联抖音短视频制作等培训，新增残疾人就业127人，就业率达50.4%，与第一季度相比提高近3个百分点。
	A类

（已经解决或基本解决）

	8
	51
	黄立明等5人
	关于将地瓜干加工废料集中处理的建议
	钟桂林
	县农

创园
	目前正在洽谈地瓜废弃物开发利用项目投资合同事项；

地瓜皮资源化利用（液态饲料喂养）项目已投资1500万元，该项目投产后，年可消纳地瓜皮1万吨；

3.地瓜皮烘干加工饲料原料生产线建设项目，该项目由连城县林坊年华家庭农场实施，已建设完成，可日处理地瓜皮70吨。
	连城县林坊年华家庭农场已建设完成，可日处理地瓜皮70吨。
	A类

（已经解决或基本解决）


