
连城县住建领域“整治城市扬尘污染问题 改善城市空气质量”工作方案

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实省委、市委和县委“深学争优、敢为争先、实干争效” 要求，以工作实效推动主题教育走深走实，根据省、市纪委监委2023年“点题整治，工作部署以及《福建省生态环境厅 福建省住房和城乡建设厅 福建省交通运输厅 福建省自然资源厅关于印发〈关于“整治城市扬尘污染问题 改善城市空气质量”工作方案〉的通知》、《龙岩市生态环境局 龙岩市住房和城乡建设局 龙岩市城市管理局 龙岩市交通运输局 龙岩市自然资源局关于印发〈龙岩市“整治城市扬尘污染问题 改善城市空气质量”工作方案〉的通知》要求，按照《龙岩市扬尘污染防治条例》有关规定，决定在全县范围内开展城市扬尘综合整治，持续改善空气环境质量，不断增升人民群众获得感、幸福感、安全感，制定本工作方案。

一、整治目标

城市扬尘污染问题得到有效控制，涉扬尘信访投诉按期办结率100%，群众满意率超过90%，建立健全城市扬尘污染防治长效机制，持续改善我县城市空气质量。

二、整治重点

围绕“重点整治城区范围内房屋建筑、市政基础设施工程、拆除工程施工扬尘及城区范围内绿化工程等造成的空气污染问题”点题整治要求，按照“各股室职责分工、谁靠近谁负责”原则，对城区扬尘问题开展集中整治，着力解决城区范围内房屋建筑、市政基础设施工程及拆除工程施工扬尘、绿化工程扬尘造成的空气污染问题。

1.房屋市政在建工地扬尘

组织摸排城区范围内房屋市政在建工程的扬尘管控情况，健全完善房屋市政在建工地台账，督促项目参建各方责任主体严格落实各项扬尘防控措施，按规定配置扬尘监控设施，重点整治施工场地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、主要道路100%硬化、出入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输落实不到位和施工现场砂浆预拌、施工废物处置等工序、环节防尘抑尘不到位问题。强化巡查管控，一旦发现扬尘问题，坚决予以依法查处，督促整改到位，并纳入信用监管体系。工地在停工期间，也应按要求做好防尘措施，尤其是裸露地面、砂石料堆放等要做好覆盖，超过3个月的必须进行临时绿化、铺透水砖。

责任单位：房屋市政在建工地建设、代建、施工、监理等参建单位。

牵头股室：质安站、建筑业股、房管股。

2.园林绿化工地扬尘

督促项目业主及时对树穴和栽种土进行覆土、覆盖、洒水抑尘，产生的余土、物料、垃圾应及时清运完毕，不能完成清运的，进行遮盖。道路绿化回填土应当低于路缘石至少3公分。

责任单位：市政在建工地建设、代建、施工、监理等参建单位。

牵头股室：园林中心

3.征收拆除工地扬尘

督促征收业主单位、建设单位和拆除施工企业，严格落实拆除作业扬尘管控要求，合理设置硬质封闭围挡及警示标志，规范使用洒水车、雾炮机等喷淋降尘设备，严禁敞开式拆除作业，严禁在气象预报风速达五级以上时开展爆破或拆除作业；督促工地及时清理拆除下来的各种材料，分类堆放在指定场所，并在建筑物、构筑物拆除后7日内清运完毕，暂时无法清运的，应采取覆盖、密封、洒水等防尘措施。

责任单位：征收相关业主单位、拆除发包单位和施工单位。
牵头股室：征补中心、质安站。

4.老旧小区、市政项目扬尘

重点抓好城市道路破路、白改黑、开挖、修补、路缘石切割等过程的扬尘管控，应注意铣刨、切割、路面破除和碾压等工序防尘措施不到位问题，严查敞开式作业。督促各市政施工作业单位，严格落实各项防扬尘措施，做好覆盖、洒水抑尘，产生的余土、物料、垃圾应及时清运完毕。

责任单位：市政在建工地建设、代建、施工、监理等参建单位。

牵头股室：市政中心、建设股

5.商砼车辆扬尘

落实《龙岩市住房和城乡建设局等六部门关于进一步加强预拌混凝土运输车辆监督管理的通知》，督促预拌混凝土生产企业和运输企业建立并落实相应的管理制度和措施。会同有关部门对混凝土生产企业和运输企业开展检查，督促全程密闭运输，做到“洁净上路”。

责任单位：预拌混凝土生产企业和运输企业。

牵头股室：质安站

三、整治步骤

（一）动员部署阶段（8月5日前）

制定印发《连城县住建局“整治城市扬尘污染问题 改善城市空气质量”工作方案》，研究部署我县城市扬尘专项整治工作，各股室明确工作举措、责任分工，迅速组织排查，建立工作清单和台账。

    （二）全面实施阶段（8月6日-11月30日）

抓好扬尘污染投诉举报办理，确保涉扬尘信访投诉按期办结率100%，群众满意率超过90%；从7月起每月底将工作进展情况和问题线索“双台账”汇总至领导小组办公室。

    （三）总结考评阶段（12月1日-12月31日）

认真做好“整治城市扬尘污染问题 改善城市空气质量”工作总结，于12月10日前汇总至领导小组办公室。

四、保障措施

（一）加强组织领导

为确保整治工作取得实效，真正做到人民群众满意，县住建局成立扬尘污染综合整治工作领导小组：

    组      长：林志强

常务副组长：邹建华

副  组  长：江长生、付  静

    成      员：黄文亮、罗  毅、陈永柯、黄天炳、吴  斌、江  丽、张树飞。

领导小组办公室设在县建设工程质量安全监督站，总工程师邹建华兼办公室主任，黄文亮兼办公室副主任，负责防治扬尘污染日常事务的协调和上报工作。

由总工程师邹建华牵头，定期召开工作推进会，各相关股室责任人共同参与，定期研究推进点题整治工作。

（二）密切沟通协作

加强与部门联动、政企联动、上下联动，同题共答、同向发力，认真落实省纪委监委《“点题整治”部门协作机制》要求，加强协作、密切配合，形成上下配合、左右协同的常态化整治机制。

（三）加强宣传报道

通过官方网站、连城融媒体等多渠道、多形式开展宣传报道，充分发挥舆论监督作用。坚持开门搞整治，积极拓宽群众监督举报渠道，调动社会公众参与扬尘治理的积极性，营造全民参与的良好氛围。


